Практичне заняття № 3

Тема: Управління життєвим циклом програмного продукту та інструменти програмної інженерії

ЗВІТ

з управління життєвим циклом проєкту «Особистий кабінет студента»

Варіант проєкту: 2 (заклад вищої освіти / державна установа)

Форма: та сама команда, що й у Практичних заняттях № 1–2

Виконав:

Загоровьский Ярослав Віталійович

24.09.2026

Документ базується на результатах Практичних занять № 1–2: аналізі вимог, класифікації FR/NFR та технічному завданні за ГОСТ 34.602-89 (проєкт «Особистий кабінет студента»).

# Завдання 1. Вибір моделі SDLC

1. Картка проєкту

| Поле | Значення |
| --- | --- |
| Назва проєкту | Інформаційна система «Особистий кабінет студента» (ОКС) |
| Тип системи | Web |
| Замовник | Деканат факультету закладу вищої освіти (державна установа) |
| Розмір команди | 2 особи: Пронін Денис Євгенович, Загоровьский Ярослав Віталійович |
| Очікуваний термін | 4 тижні з моменту затвердження ТЗ |
| Стабільність вимог | Стабільні (зафіксовані й погоджені з деканатом у ТЗ за ГОСТ 34.602-89, Практичне заняття № 2) |

2. Оцінка проєкту за критеріями

| Критерій проєкту | Відповідає нашому проєкту? | Орієнтовна модель SDLC | Пов'язаний метод |
| --- | --- | --- | --- |
| Вимоги стабільні, замовник — держустанова або тендер | Так — замовник деканат, вимоги зафіксовані у затвердженому ТЗ | Waterfall | Структурні |
| Потрібна формальна верифікація (критична система) | Ні — система не є критичною для життя чи безпеки | V-модель | Формальні |
| Вимоги уточнюються ітераційно, ОО-аналіз і проєктування | Частково — можливі уточнення інтеграції з поштовим сервером, але не є визначальним фактором | Ітераційна модель (RUP) | Об'єктно-орієнтовані |
| Високі ризики, великий інноваційний проєкт | Ні — типовий портал деканату, технологія відома | Спіральна | Універсальна |
| Команда невелика, потрібні регулярні часті релізи | Частково — команда невелика (2 особи), але релізів у деканату не вимагається кілька на тиждень | Scrum / Kanban | Гнучкі (Agile) |

3. Обґрунтування вибору моделі SDLC

Для проєкту «Особистий кабінет студента» обрано модель Waterfall (структурний метод програмної інженерії). Ключовим фактором є тип замовника: деканат — структурний підрозділ державного закладу вищої освіти, вимоги якого вже зафіксовані та формально погоджені у ТЗ за ГОСТ 34.602-89 (Практичне заняття № 2), тому їхня подальша зміна малоймовірна й непотрібна. Команда з двох розробників не потребує складної ітеративної координації через щотижневі демо чи постійного перегляду пріоритетів, характерного для Agile, — послідовний перехід «аналіз → проєктування → розробка → тестування → розгортання» є для неї зрозумілішим і легшим у плануванні. Ризики проєкту невисокі: технологія відома (типовий веб-портал з інтеграцією через OAuth2/LDAP), система не є критичною для безпеки чи життя, тому важка формальна верифікація V-моделі є надлишковою. Waterfall також узгоджується з потребою деканату в офіційному документообігу — кожна фаза завершується конкретним затвердженим артефактом (ТЗ, дизайн, код, тестовий звіт), що зручно приймати й контролювати непрофесійному замовнику. Порівняно зі Scrum/Kanban, де Roadmap організовано спринтами без жорстких проміжних затверджень, Waterfall дає деканату передбачувану дату готовності системи через 4 тижні, що відповідає фіксованому терміну з ТЗ. Отже, за критеріями стабільності вимог, невисоких ризиків і потреби у формалізованій документації Waterfall підходить цьому проєкту краще, ніж ітеративні чи гнучкі альтернативи.

# Завдання 2. Фази життєвого циклу та дорожня карта

1. Фази життєвого циклу проєкту

| Фаза | Зміст | Тривалість | Артефакти | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналіз вимог | Уточнення вимог деканату, формалізація FR/NFR, узгодження ТЗ | Тиждень 1 (дні 1–3) | ТЗ за ГОСТ 34.602-89, Use Case «Перегляд особистого розкладу», User Story US-01–US-05, таблиця FR-001–FR-010/NFR | Загоровьский Я. В. |
| Проєктування | Проєктування БД, архітектури інтеграцій (OAuth2/LDAP, система деканату), інтерфейсу | Тиждень 1 (дні 4–5) – тиждень 2 (день 1) | ERD-діаграма БД, UML Component-діаграма, Wireframes розділів «Розклад» / «Оголошення» / «Мої заявки», API-специфікація (OpenAPI) | Пронін Д. Є. |
| Розробка | Кодування модулів авторизації, розкладу, оголошень і заявок на довідки | Тиждень 2 – тиждень 3 (день 3) | Вихідний код у Git-репозиторії, юніт-тести, записи Code Review, звіт CI-збірки | Пронін Д. Є., Загоровьский Я. В. |
| Тестування | Функціональне й навантажувальне тестування, перевірка критеріїв прийнятності Given-When-Then | Тиждень 3 (дні 4–5) | Test Plan, Test Report, реєстр дефектів (Buglist), Acceptance Report | Загоровьский Я. В. |
| Розгортання | Розгортання на staging, потім production Ubuntu Server; демонстрація деканату | Тиждень 4 (дні 1–2) | Release Notes, CI/CD pipeline / скрипт розгортання, робочий застосунок (URL staging) | Пронін Д. Є. |
| Супровід | Підтримка після запуску, обробка звернень деканату, планування наступного релізу (Should-вимоги FR-007–FR-010) | Від тижня 4 (день 3) — постійно | Changelog, патчі/оновлення, звіти про інциденти, план підтримки (SLA) | Пронін Д. Є., Загоровьский Я. В. |

2. Дорожня карта (Roadmap) по тижнях

| Тиждень | Основна фаза | Ключова подія / контрольна точка |
| --- | --- | --- |
| Тиждень 1 | Аналіз вимог → Проєктування | Затвердження ТЗ деканатом; готова ERD і Wireframes |
| Тиждень 2 | Проєктування → Розробка | Затверджена архітектура; готовий модуль авторизації та розкладу |
| Тиждень 3 | Розробка → Тестування | Готові модулі оголошень і заявок; Test Report без критичних дефектів |
| Тиждень 4 | Розгортання → Супровід | Демонстрація деканату, розгортання на production, старт SLA-підтримки |

3. Перевірка узгодженості. Дорожня карта відповідає обраній моделі Waterfall: кожен тиждень завершується формальним, перевірюваним артефактом (затверджене ТЗ → затверджена архітектура → протестовані модулі → прийнятий деканатом реліз), і команда не переходить до наступної фази, поки попередній артефакт не готовий. На відміну від Scrum/Kanban, тут немає окремих спринтів із власною метою — є послідовні фази з фіксованими контрольними точками, що узгоджується з держзамовником, якому важливий передбачуваний графік здачі.

# Завдання 3. Дошка задач (ALM-інструмент)

Обрано інструмент: GitHub Projects (Kanban-дошка, репозиторій команди). Дошку налаштовано за методологією Kanban з колонками Backlog · To Do · In Progress · Review · Done. Нижче наведено перелік задач, розбитих на епіки за функціональними вимогами з ТЗ (Практичне заняття № 2), з мітками (Label) та розподілом по колонках на момент старту Sprint 1. Реальна дошка з посиланням і скріншотом додається окремим файлом при поданні звіту.

Задачі колонки Backlog (розбиті на епіки за FR)

| ID | Задача | Мітка (Label) | Реалізує вимогу |
| --- | --- | --- | --- |
| EPIC-1 | Авторизація студента | Feature | FR-001 |
| T-001 | Форма входу (email / пароль) на клієнті | Feature | FR-001 |
| T-002 | Інтеграція автентифікації через OAuth2 / LDAP з поштовим сервером | Feature | FR-001 |
| EPIC-2 | Особистий кабінет і розклад занять | Feature | FR-002–FR-004 |
| T-003 | Ендпоінт отримання даних та розкладу авторизованого студента | Feature | FR-002, FR-003 |
| T-004 | UI розділу «Розклад» (дата, час, дисципліна, аудиторія) | Feature | FR-003 |
| T-005 | Синхронізація з системою деканату для оновлення розкладу | Feature | FR-004 |
| EPIC-3 | Оголошення деканату | Feature | FR-005–FR-007 |
| T-006 | Форма створення й публікації оголошення (роль — деканат) | Feature | FR-005 |
| T-007 | Стрічка оголошень студента з фільтрацією за групою/категорією | Feature | FR-006 |
| T-008 | Позначка «важливе» та журнал перегляду оголошень | Feature | FR-007 |
| EPIC-4 | Заявки на довідки | Feature | FR-008–FR-010 |
| T-009 | Форма подання онлайн-заявки на довідку | Feature | FR-008 |
| T-010 | Модуль статусів заявки: Подано / В обробці / Готово | Feature | FR-009 |
| T-011 | Сповіщення студента про зміну статусу заявки | Feature | FR-010 |
| T-012 | Налаштування CI/CD пайплайна (збірка + автотести) | DevOps | — |
| T-013 | Розгортання staging-середовища на Ubuntu Server | DevOps | — |
| T-014 | README та інструкція розгортання проєкту | Documentation | — |
| T-015 | Резерв: виправлення дефектів, знайдених під час Sprint Review | Bug | — |

Усього на дошці розміщено 19 карток (4 епіки та 15 виконуваних задач), кожна з міткою Feature, DevOps, Documentation або Bug — відповідно до вимоги мінімум 12 дрібних, оцінюваних задач.

Задачі, перенесені в колонку To Do (Sprint Backlog спринту 1)

| ID | Задача | Мітка |
| --- | --- | --- |
| T-001 | Форма входу (email / пароль) на клієнті | Feature |
| T-002 | Інтеграція автентифікації через OAuth2 / LDAP | Feature |
| T-003 | Ендпоінт отримання даних та розкладу студента | Feature |
| T-004 | UI розділу «Розклад» | Feature |
| T-012 | Налаштування CI/CD пайплайна | DevOps |

Решта задач (T-005–T-011, T-013–T-015) залишаються в Backlog і плануються на наступні спринти після Sprint 1; колонки In Progress, Review і Done на момент Sprint Planning порожні.

# Завдання 4. Sprint Planning

Sprint Goal:

Реалізувати робочу автентифікацію студента та відображення персонального розкладу занять і продемонструвати деканату функціональний прототип модуля «Розклад» наприкінці спринту 1.

Sprint Plan

| ID | Задача | Оцінка, год | Виконавець | Реалізує вимогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-001 | Реалізувати форму входу (email / пароль) | 4 | Загоровьский Я. В. | FR-001 |
| T-002 | Налаштувати інтеграцію OAuth2 / LDAP | 6 | Пронін Д. Є. | FR-001 |
| T-003 | Реалізувати ендпоінт даних і розкладу студента | 5 | Пронін Д. Є. | FR-002, FR-003 |
| T-004 | Розробити UI розділу «Розклад» | 6 | Загоровьский Я. В. | FR-003 |
| T-012 | Налаштувати CI/CD пайплайн (build + tests) | 3 | Пронін Д. Є. | DevOps |

Разом: 24 години на команду з двох осіб (по 12 год на учасника) за спринт тривалістю 1 тиждень.

Definition of Done для спринту 1

- Усі задачі спринту (T-001, T-002, T-003, T-004, T-012) мають статус Done на дошці.

- Код пройшов Code Review щонайменше одним іншим членом команди (перехресна перевірка між Проніним Д. Є. та Загоровьским Я. В.).

- Усі автотести (юніт-тести модуля авторизації та розкладу) проходять успішно в CI.

- Немає відкритих критичних або блокуючих дефектів (мітка Bug із пріоритетом Critical/High).

- Функціонал форми входу та розділу «Розклад» перевірено вручну за критерієм прийнятності FR-001, FR-003 з ТЗ (Практичне заняття № 2).

- Код злито (merge) в основну гілку без конфліктів.

- Виконано розгортання поточної версії на staging-середовищі.

# Завдання 5. DORA-рефлексія

Deployment Frequency

Дорожня карта передбачає розгортання наприкінці кожної фази (staging після тестування, production наприкінці тижня 4), а після запуску супровід переходить на регулярні релізи Should-вимог (FR-007–FR-010) окремими короткими ітераціями поверх Waterfall-циклу. Налаштований CI/CD пайплайн (T-012, T-013) дозволяє автоматично збирати й розгортати кожен злитий у основну гілку код, що після переходу до фази супроводу наближає частоту релізів до щотижневої, характерної для рівня Elite.

Lead Time for Changes

Дрібні, оцінювані задачі на дошці (T-001–T-015, а не абстрактне «зробити бекенд») дозволяють одному розробнику брати в роботу невеликий, чітко визначений шматок функціоналу й проводити його через In Progress → Review → Done за один-два дні, а не тижні. Автоматизований CI-пайплайн одразу перевіряє збірку й тести після Review, що скорочує час між внесенням зміни в код і її потраплянням на staging.

Change Failure Rate

Обов'язковий Code Review щонайменше одним іншим членом команди та проходження автотестів у CI (пункти Definition of Done) відсіюють частину дефектів ще до злиття коду в основну гілку. Додатково ручна перевірка функціоналу за критеріями прийнятності Given-When-Then з ТЗ (Практичне заняття № 2) перед переміщенням задачі в Done знижує ризик того, що реліз, прийнятий деканатом, міститиме приховані помилки.

MTTR (Mean Time to Recovery)

Мітка Bug на дошці з пріоритетом Critical/High дозволяє команді миттєво бачити й піднімати інцидент над рештою Backlog, а невеликий розмір команди (2 особи) означає, що будь-хто з двох розробників може оперативно взяти задачу в роботу. Наявність CI/CD пайплайна (T-012) та Release Notes з кожного розгортання спрощує відкат (rollback) до попередньої стабільної версії, якщо новий реліз спричинив збій у production.

# Відповіді на контрольні запитання

1. За якими критеріями обирають модель SDLC для проєкту?

Основні критерії — стабільність вимог замовника (фіксовані чи такі, що часто змінюються), розмір і склад команди, рівень ризиків і новизни проєкту, критичність системи для безпеки чи життя людей, а також тип замовника (державна установа з потребою у формальному документообігу чи комерційна компанія, готова до гнучких ітерацій).

2. Як обрана модель SDLC пов'язана з категорією методу програмної інженерії?

Waterfall спирається на структурні методи — послідовну декомпозицію системи на функції та модулі з формальною документацією на кожному етапі. V-модель пов'язана з формальними методами верифікації, ітераційна модель (RUP) — з об'єктно-орієнтованим аналізом і проєктуванням, а Scrum/Kanban — із гнучкими (Agile) практиками командної роботи.

3. Чим дорожня карта (Roadmap) відрізняється від Sprint Backlog?

Roadmap — це довгостроковий, укрупнений план на весь проєкт (у нашому випадку — 4 тижні за фазами Waterfall) без деталізації окремих задач, орієнтований на замовника. Sprint Backlog — короткостроковий, детальний перелік конкретних оцінених задач, які команда бере в роботу протягом одного спринту чи короткого відрізку часу, орієнтований на виконавців.

4. Які колонки типової Kanban-дошки і що означає перехід задачі між ними?

Типові колонки: Backlog (усі задачі, що очікують пріоритизації), To Do (задачі, взяті в поточний спринт), In Progress (задача в активній роботі), Review (перевірка коду чи результату іншим членом команди), Done (задача повністю завершена й відповідає критерію прийнятності). Перехід задачі між колонками фіксує зміну її статусу й відповідальності, а не просто переміщення картки.

5. Що таке Definition of Done і чим він відрізняється від критерію прийнятності однієї задачі?

Definition of Done — це узагальнений чекліст готовності всього спринту чи релізу (код пройшов Review, тести проходять, документація оновлена, дефектів немає тощо). Критерій прийнятності перевіряє виконання лише однієї конкретної задачі чи вимоги (наприклад, чи коректно працює форма входу). DoD спирається на критерії прийнятності окремих задач, але не зводиться до жодного з них.

6. Як налаштована дошка задач і Git-процес команди впливають на метрики DORA?

Дрібні задачі та колонки Review/Done скорочують Lead Time for Changes, обов'язковий Code Review й автотести в CI знижують Change Failure Rate, мітка Bug з пріоритетом прискорює MTTR, а автоматизований CI/CD пайплайн дозволяє збільшити Deployment Frequency без зростання ризику для production.

7. Чому задачі оцінюють у годинах до початку спринту, а не під час нього?

Оцінка трудовитрат до початку спринту дозволяє команді реалістично сформувати Sprint Backlog відповідно до фактичної доступності учасників (наприклад, 24 години на двох розробників за тиждень) і уникнути перевантаження плану. Оцінка під час виконання спринту вже не впливає на планування обсягу роботи, а лише фіксує факт, тому втрачає сенс як інструмент для узгодження очікувань команди й деканату щодо термінів.

# Таблиця змін документа

| Версія | Дата | Автор | Опис змін |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 24.09.2026 | Пронін Д. Є., Загоровьский Я. В. | Первинна версія звіту з управління життєвим циклом: вибір моделі SDLC, фази ЖЦ, дорожня карта, дошка задач, Sprint Plan, Definition of Done, DORA-рефлексія, відповіді на контрольні запитання |